Osoby nieobecne:

* Damian Marcinek
* Dominik Ramut

Agenda spotkania:

1. Ustalenie ról w zespole i zakresu odpowiedzialności
2. Ustalenie terminów spotkań
3. Wstępne ustalenia związane z aplikacją wliczając w to algorytm rozwiązania problemu
4. Wybranie metodyki rozwoju aplikacji
5. Ustalenie planu działania
6. Podział zadań
7. Wstępny projekt

Wstępne terminy wszystkich spotkań:

1. 11.04 – Chairman: Konrad Przetacznik, Secretary: Łukasz Pytlak
2. 18.04
3. 25.04
4. 9.05
5. 16.05
6. 23.05
7. 30.05
8. 6.06
9. 13.06
10. 20.06

Przydział ról:

|  |  |
| --- | --- |
| Leader | Konrad Przetacznik |
| Developer | Dominik Ramut, Konrad Przetacznik |
| Tester | Krzysztof Poprawa, Damian Marcinek |
| Editor | Łukasz Pytlak, Grzegorz Puchała |
| Repository master | Krzysztof Poprawa, Grzegorz Puchała |
| Designer | Dominik Ramut, Damian Marcinek, Łukasz Pytlak |

Wymagania projektu:

* Php symfony
* Kontakt przez prywatną grupę na FB
* Metodyka – SCRUM
* Strona projektu – GitHub

Uzgodnione terminy:

* Założenie strony projektu, Krzysztof Poprawa, 11.04
* Research istniejących rozwiązań, literatury i algorytmów, Grzegorz Puchała, 11.04
* Prototyp GUI, Dominik Ramut, 11.04
* Stworzenie grupy do wymiany informacji, Grzegorz Puchała, 5.04